**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЧИШМИНСКИЙ ПОССОВЕТ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | «Комплексное развитие территории Городского поселения Чишминский поссовет» на 2015-2020 годы (далее - Программа) |
| **Основание для разработки Программы** | 1. Жилищный кодекс Российской Федерации. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 4. Правила благоустройства и санитарного содержания территории Городского поселения Чишминский поссовет, утвержденные решением Совета Городского поселения Чишминский поссовет от 20.03.2009 г. № 22. 5. Положение «О порядке сбора и вывоза мусора, отходов производства и потребления на территории Городского поселения Чишминский поссовет, утвержденное решением Совета городского поселения Чишминский поссовет от 30.08.2013 г. № 38. 6. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». 7. Постановление Администрации Городского поселения Чишминский поссовет №129 от 07.04.2016 г. «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан. |
| **Заказчик программы** | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет |
| **Разработчик программы** | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет |
| **Основные исполнители программы** | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет; жилищно-коммунальные предприятия и организации; иные предприятия и организации независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность, связанную тем или иным образом с реализацией Программы |
| **Сроки реализации** | 2015-2020 годы |
| **Цели и задачи  муниципальной программы** | **Цели программы:**   1. создание комфортных условий жизнедеятельности в городском поселении; 2. повышение комфортности и безопасности проживания населения поселения; 3. обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения, повышение устойчивости транспортной системы; 4. обеспечения пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории городского поселения; 5. улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 6. снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 7. обеспеченность населения городского поселения жилым фондом; 8. обеспечение деятельности и функций Администрации Городского поселения Чишминский поссовет по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий; 9. обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения; 10. комплексное решение проблемы обеспечения населения Городского поселения Чишминский поссовет дорожной сетью и объектами транспортной инфраструктуры, достижение соответствия среды проживания современным требованиям; 11. повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования транспортной системы городского поселения путем последовательного развития транспортной инфраструктуры; 12. улучшение экологического состояния населенных пунктов Городского поселения Чишминский поссовет; 13. устойчивого и эффективного функционирования существующих, а также вновь создаваемых объектов транспортной инфраструктуры расположенных на территории Городского поселения Чишминский поссовет; 14. развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; 15. создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского поселения Чишминский поссовет: обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда их финансирование, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; 16. Создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского поселения Чишминский поссовет: обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту, объектов уличного освещения, внешнего благоустройства, их финансирование с целью обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территории, обеспечение чистоты и порядка, повышение эстетической выразительности и безопасности объектов благоустройства. 17. создание благоприятной культурной среды для воспитания будущего поколения; 18. обеспечение культурного обслуживания населения Чишминского района; 19. с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; 20. обеспечение эффективной работы муниципального учреждения культуры; 21. повышение эффективности использования земельных ресурсов в Городском поселении Чишминский поссовет.   **Задачи программы:**   1. развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры; 2. сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры; 3. содействие развитию системы пассажирских перевозок; 4. приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения; 5. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения; 6. координация усилий всех субъектов оказания помощи, в целях повышения эффективности социальной поддержки; 7. повышение эффективности решения проблем местного сообщества через развитие социального партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации; 8. обеспечения комплексной безопасности населения, критически важных объектов и объектов инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера; 9. разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства на территории Городского поселения Чишминский поссовет с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей; 10. обеспечение надлежащего содержания дорожной сети; 11. проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог; 12. улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог Городского поселения Чишминский поссовет; 13. совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения; 14. повышение пропускной способности дорог и экологической ситуации; 15. снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий; 16. создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства; 17. создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа населения к местам проживания, социальным и коммерческим объектам, местам досуга и отдыха путем увеличения пропускной способности существующих дорог и улиц, строительства новых участков дорог общего пользования, организации тротуаров и пешеходных дорожек; 18. улучшение экологического и санитарного состояния населенных пунктов Городского поселения Чишминский поссовет путем создания организованных ливнестоков вдоль дорог и строительства очистных сооружений ливневой канализации; 19. повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на комплекс мероприятий по транспортному обеспечению территории Городского поселения Чишминский поссовет; 20. организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда; 21. улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем; 22. рациональное и эффективное использование средств; 23. разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом; 24. обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан; 25. организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту объектов уличного освещения и внешнего благоустройства; 26. повышение качества услуг по содержанию мест захоронения и обеспечение соблюдения санитарных норм на территории кладбищ; 27. улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Городского поселения Чишминский поссовет; 28. улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем; 29. рациональное и эффективное использование средств; 30. реконструкция существующих объектов благоустройства, размещение и строительство новых объектов благоустройства; 31. приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов благоустройства и дальнейшее их содержание; 32. проведение месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории Городского поселения Чишминский поссовет; 33. систематичное привлечение организаций и предприятий к благоустройству, путем проведения конкурсов по благоустройству предприятий и организаций различных форм собственности; 34. организация кинопоказа современных фильмов идти в ногу со временем то есть на уровне городских кинотеатров; 35. организация досуга населения Чишминского района; 36. приведение в соответствие с требованиями земельного законодательства земельных отношений; 37. упорядочение земельных отношений в границах Городского поселения Чишминский поссовет; 38. создание условий для увеличения социального, инвестиционного, производственного потенциала земли в целях экономического роста городского поселения. |
| **Перечень подпрограмм  муниципальной программы** | **Подпрограмма 1.** «Обеспечение деятельности и функций органов местного самоуправления Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район» на 2015-2020 годы;  **Подпрограмма 2.** «Модернизация, развитие и содержание дорожного хозяйства на территории Городского поселения Чишминский поссовет» на 2015-2020 годы;  **Подпрограмма 3.** «Жилищно-коммунальное хозяйство территории Городского поселения Чишминский поссовет» на 2015-2020 годы;  **Подпрограмма 4.** «Благоустройство территории Городского поселения Чишминский поссовет» на 2015-2020 годы;  **Подпрограмма 5.** Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии на 2015-2020 годы.  **Подпрограмма 6.** «Проведение землеустроительных мероприятий на территории Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район» на 2015-2020 годы. |
| **Перечень основных  целевых показателей** **муниципальной программы** | 1. доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов; 2. доля освоенных средств резервного фонда городского поселения Чишминский поссовет; 3. доля межбюджетных трансфертов, в связи с передачей полномочий между органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений, в общем объеме расходов; 4. расходы бюджета муниципального образования на содержание  работников органов местного самоуправления  в расчете на 1 жителя  городского поселения; 5. количество утвержденных муниципальных правовых актов; 6. доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов; 7. протяженность дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км; 8. протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования, км; 9. доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования, %; 10. доля площади механизированной летней и зимней уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей площади дорог; 11. степень износа объектов коммунальной инфраструктуры; 12. доля водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене; 13. ремонт систем водоснабжения и водоотведения; 14. протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения; 15. количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений; 16. доля площади летней ручной уборки от общей площади мест общего пользования, %; 17. доля расходов на благоустройство в общем объеме расходов бюджета городского поселения, %; 18. повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов; 19. повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов; 20. озеленение, содержание зеленных насаждений общего пользования; 21. организация и содержание мест захоронения; 22. количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных сетей наружного освещения; 23. количество замененных светильников и других элементов системы освещения; 24. расширение доступности услуг по кинопоказу и кинообслуживанию населения; 25. количественный и качественный охват населения продукцией кинематографа; 26. повышение доступности, популярности кинематографии, усиление социальной направленности мероприятий, повышение роли кино в организации досуга населения, в воспитательной работе с детьми и молодежью, улучшение качества кинообслуживания населения; 27. наличие обновленного топографического материала к 2015 году; 28. общее количество земельных участков, зарегистрированных в собственность городского поселения; 29. количество сформированных земельных участков с целью выставления на аукционы для индивидуального жилищного строительства. |
| **Объемы финансирования  муниципальной программы  по годам реализации, тыс. рублей** | ВСЕГО: 359258,8 тыс. рублей,  в том числе:  2015 год –69 717,0тыс. рублей; в т.ч. бюджет ГП –56 400,6тыс. рублей;  бюджет РБ – 13 316,4 тыс. рублей.  2016 год – 81 865,5тыс. рублей; в т.ч. бюджет ГП –65 674,1тыс. рублей;  бюджет РБ – 16 191,4тыс. рублей  2017 год –72 496,1тыс. рублей; в т.ч. бюджет ГП –54 559,2тыс. рублей  бюджет РБ – 17 936,9тыс. рублей;  2018 год – 57113,8 тыс. рублей; в т.ч. бюджет ГП –48643,0тыс. рублей;  бюджет РБ – 2413,8 тыс. рублей;  бюджет МР – 6057,0 тыс. рублей;  2019 год – 40227,1 тыс. рублей; в т.ч. бюджет ГП – 40227,1 тыс. рублей.  2020 год – 39676,1 тыс. рублей; в т.ч. бюджет ГП – 39676,1 тыс. рублей.  Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |
| **Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет** | www.сhishmy.info.ru |

**ПОДПРОГРАММА 1.**

**«Обеспечение деятельности и функций органов местного самоуправления городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район»**

**на 2015-2020 годы**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район |
| Цели подпрограммы | Обеспечение деятельности и функций Администрации Городского поселения Чишминский поссовет по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.  Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечить деятельность Администрации Городского поселения Чишминский поссовет |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов. 2. Доля освоенных средств резервного фонда Городского поселения Чишминский поссовет. 3. Доля межбюджетных трансфертов, в связи с передачей полномочий между органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений, в общем объеме расходов. 4. Расходы бюджета муниципального образования на содержание  работников органов местного самоуправления  в расчете на 1 жителя  городского поселения. 5. Количество утвержденных муниципальных правовых актов. 6. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов. |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | 2015 - 2020 года без деления на этапы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета городского поселения составит 43211,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год- 13 782,2тыс. руб., в т.ч. бюджет ГП – 13 782,2 тыс. руб.;  2016 год – 11 843,5тыс. руб., в т.ч. бюджет ГП – 11 843,5тыс. руб.;  2017 год –12 665,6 тыс. в т.ч. бюджет ГП – 12 665,6тыс. руб.;  2018 год –4471,2 тыс. в т.ч. бюджет ГП –4471,2 тыс. руб.;  2019 год –224,4 тыс. в т.ч. бюджет ГП–224,4 тыс. руб.;  2020 год –224,4 тыс. в т.ч. бюджет ГП – 224,4 тыс. руб.  Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются  в установленном порядке  в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета городского поселения на  очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность Администрации Городского поселения Чишминский поссовет.  В результате реализации подпрограммы к 2019 году предполагается:  - снизить долю расходов на содержание аппарата управления городского поселения к общему объему собственных доходов на 5 %, в том числе:  в 2015 году на 5 %  в 2016 году на 5 %  в 2017 году на 5 %  в 2018 году на 5 % |

**ПОДПРОГРАММА 2.**

«Модернизация, развитие и содержание дорожного хозяйства на территории

Городского поселения Чишминский поссовет» на 2015-2020 годы

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет |
| Цели подпрограммы | 1. Комплексное решение проблемы обеспечения населения Городского поселения Чишминский поссовет дорожной сетью и объектами транспортной инфраструктуры, достижение соответствия среды проживания современным требованиям; 2. Повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования транспортной системы городского поселения путем последовательного развития транспортной инфраструктуры; 3. Улучшение экологического состояния населенных пунктов Городского поселения Чишминский поссовет; 4. Устойчивого и эффективного функционирования существующих, а также вновь создаваемых объектов транспортной инфраструктуры расположенных на территории Городского поселения Чишминский поссовет; 5. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. |
| Основные задачи подпрограммы | 1. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети. 2. Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог. 3. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог Городского поселения Чишминский поссовет. 4. Совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения. 5. Повышение пропускной способности дорог и экологической ситуации. 6. Снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий. 7. Создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства. 8. Создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа населения к местам проживания, социальным и коммерческим объектам, местам досуга и отдыха путем увеличения пропускной способности существующих дорог и улиц, строительства новых участков дорог общего пользования, организации тротуаров и пешеходных дорожек; 9. Улучшение экологического и санитарного состояния населенных пунктов Городского поселения Чишминский поссовет путем создания организованных ливнестоков вдоль дорог и строительства очистных сооружений ливневой канализации; 10. Повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на комплекс мероприятий по транспортному обеспечению территории Городского поселения Чишминский поссовет. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района и бюджета городского поселения составит 64862,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год – 7 099,8тыс. руб., в т.ч. бюджет ГП – 7 099,8 тыс. руб.;  2016 год – 18 145,6тыс. руб., в т.ч. бюджет ГП – 18 145,6тыс. руб.;  2017 год – 9 424,9 тыс. в т.ч. бюджет ГП – 9 424,9 тыс. руб.;  2018 год – 12966,2 тыс. в т.ч. бюджет ГП – 14 092,6 тыс. руб.;  бюджет МР – 5429,6 тыс. руб.;  2019 год – 8 613,0тыс. в т.ч. бюджет ГП – 8 613,0 тыс. руб.;  2020 год – 8 613,0тыс. в т.ч. бюджет ГП – 8 613,0 тыс. руб.  Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются  в установленном порядке  в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета городского поселения на  очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к достижению следующих результатов:  - процент автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - 100 процентов;  - количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью  доведения их до нормативных требований;  - содержание существующих автомобильных дорог – протяженностью 90 км. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Протяженность дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям; 2. протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования; 3. доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования; 4. доля площади механизированной летней и зимней уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей площади дорог; 5. доля площади летней ручной уборки от общей площади мест общего пользования. |

**ПОДПРОГРАММА 3.**

«Жилищно - коммунальное хозяйство Городского поселения Чишминский поссовет»

на 2015-2020 годы

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Разработчик программы** | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет |
| **Основные исполнители программы** | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет; жилищно-коммунальные предприятия и организации; иные предприятия и организации независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность, связанную тем или иным образом с реализацией Подпрограммы |
| **Цель подпрограммы** | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского поселения Чишминский поссовет: обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда их финансирование, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| **Задачи подпрограммы** | Для достижения целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач:   1. организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда; 2. улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем; 3. рациональное и эффективное использование средств; 4. разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом; 5. обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан; 6. прочие мероприятия. |
| **Сроки реализации** | 2015-2020 годы |
| **Источники и объемы финансирования подпрограммы** | Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета, бюджета муниципального района и бюджета городского поселения составит 80 662,4тыс. руб., в том числе по годам:  2015 г. – 20 512,8 тыс. руб., в т.ч. бюджет ГП – 8 404,5 тыс. руб., бюджет РБ – 12 108,3 тыс. руб.;  2016 г. – 22 873,4тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП– 9 496,4тыс.руб. бюджет РБ – 13 377,0 тыс. руб.;  2017 г. –23 279,5 тыс. руб., в т.ч. бюджет ГП –6 953,1тыс. руб.  бюджет РБ – 16 326,4тыс. руб.;  2018 г. – 8482,2 тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП – 7975,3 тыс. руб.;  бюджет МР – 506,9 тыс. руб.;  2019 г. – 3 951,0 тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП – 3 951,0 тыс. руб.;  2020 г. – 3 400,0 тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП – 3 400,0 тыс. руб.  Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | 1. повышение уровня благоустроенности территории Городского поселения Чишминский поссовет; 2. повышение качества условий проживания населения; 3. повышение уровня культуры жителей; 4. улучшение внешнего облика поселения; 5. улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах; 6. снижение уровня износа многоквартирных домов. |
| **Целевые показатели подпрограммы** | 1. Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры, %; 2. Доля сетей водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене, %; 3. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения; 4. Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения; 5. Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений. |

**ПОДПРОГРАММА 4.**

«Благоустройство территории Городского поселения Чишминский поссовет» на 2015-2020 годы

**ПАСПОРТ**

**ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные исполнители подпрограммы** | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет; предприятия и организации; иные предприятия и организации независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность, связанную тем или иным образом с реализацией Программы |
| **Цель подпрограммы** | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского поселения Чишминский поссовет: обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту, объектов уличного освещения, внешнего благоустройства, их финансирование с целью обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территории, обеспечение чистоты и порядка, повышение эстетической выразительности и безопасности объектов благоустройства. |
| **Задачи подпрограммы** | Для достижения целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач:   1. организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту объектов уличного освещения и внешнего благоустройства; 2. повышение качества услуг по содержанию мест захоронения и обеспечение соблюдения санитарных норм на территории кладбищ; 3. улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Городского поселения Чишминский поссовет; 4. улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем; 5. рациональное и эффективное использование средств; 6. реконструкция существующих объектов благоустройства, размещение и строительство новых объектов благоустройства; 7. приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов благоустройства и дальнейшее их содержание; 8. проведение месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории Городского поселения Чишминский поссовет; 9. систематичное привлечение организаций и предприятий к благоустройству, путем проведения конкурсов по благоустройству предприятий и организаций различных форм собственности; 10. прочие мероприятия. |
| **Сроки реализации** | 2015-2020 годы |
| **Источники и объемы финансирования подпрограммы** | Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета и бюджета городского поселения составит 166472,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 г. –27 082,9тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП –25 874,8тыс.руб.;  бюджет РБ – 1 208,1 тыс. руб.;  2016 г. –28 121,6тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП –25 307,2тыс.руб.  бюджет РБ – 2 814,4 тыс. руб.;  2017 г. –26 042,1тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП –24 431,6тыс.руб., бюджет РБ- 1 610,5 тыс.руб.;  2018 г. – 30348,7 тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП – 31038,4 тыс.руб., бюджет РБ – 2413,8 тыс.руб.;  2019 г. – 27438,7 тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП – 27438,7 тыс. руб.;  2020 г. – 27438,7 тыс.руб., в т.ч. бюджет ГП – 27438,7 тыс. руб.  Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются  в установленном порядке  в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета городского поселения на  очередной финансовый год и плановый период. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - повышение уровня благоустроенности территории Городского поселения Чишминский поссовет;  - повышение качества условий проживания населения;  - улучшение внешнего облика поселения. |
| **Целевые показатели подпрограммы** | 1. доля расходов на благоустройство в общем объеме расходов бюджета городского поселения; 2. повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов; 3. повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов; 4. озеленение, содержание зеленных насаждений общего пользования; 5. организация и содержание мест захоронения; 6. количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных сетей наружного освещения; 7. количество замененных светильников и других элементов системы освещения. |

**ПОДПРОГРАММА 5.**

**Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии**

**на 2015-2020 годы**

**ПАСПОРТ**

**ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район |
| Цели подпрограммы | 1. создание благоприятной культурной среды для воспитания будущего поколения; 2. обеспечение культурного обслуживания населения Чишминского района; 3. с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; 4. обеспечение эффективной работы муниципального учреждения культуры. |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация кинопоказа современных фильмов идти в ногу со временем, то есть на уровне городских кинотеатров. 2. Организация досуга населения Чишминского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. расширение доступности услуг по кинопоказу и кинообслуживанию населения; 2. количественный и качественный охват населения продукцией кинематографа; 3. повышение доступности, популярности кинематографии, усиление социальной направленности мероприятий, повышение роли кино в организации досуга населения, в воспитательной работе с детьми и молодежью, улучшение качества кинообслуживания населения. |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | 2015 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета городского поселения составит 838,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год – 838,8 тыс. руб., из них  Бюджет ГП – 838,8тыс. руб.;  Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | 1. Развитие у молодежи чувств патриотизма, любви к истории и культуре Отечества, родного края. 2. Формирование стойкого противодействия наркотикам в среде молодежи и несовершеннолетних путем создания эффективной системы профилактики. 3. Сокращение уровня правонарушений среди подростков и молодежи. |

**ПОДПРОГРАММА 6.**

**«Проведение землеустроительных мероприятий на территории Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район» на 2015-2020 годы**

**ПАСПОРТ**

**ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в Городском поселении Чишминский поссовет. |
| Задачи подпрограммы | 1. Приведение в соответствие с требованиями земельного законодательства земельных отношений.  2. Упорядочение земельных отношений в границах Городского поселения Чишминский поссовет.  3. Создание условий для увеличения социального, инвестиционного, производственного потенциала земли в целях экономического роста городского поселения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Наличие обновленного топографического материала к 2015 году. 2. Общее количество земельных участков, зарегистрированных в собственность городского поселения.   3. Количество сформированных земельных участков с целью выставления на аукционы для индивидуального жилищного строительства. |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы без деления на этапы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета городского поселения и бюджета муниципального района составит 3211,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год –  400,5 тыс. руб., из них бюджет ГП – 400,5 тыс. руб.;  2016 год – 881,4 тыс. руб., из них бюджет ГП – 881,4 тыс. руб.;  2017 год – 1084,0 тыс. руб. из них бюджет ГП – 1084,0тыс. руб.;  2018 год – 845,5 тыс. руб. из них бюджет ГП – 725,0 тыс. руб.,  бюджет МР – 120,5 тыс. руб.  Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | 1. Упорядочение земельных отношений в границах городского поселения Чишминский поссовет и приведение их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.  2. Реализация прав жителей городского поселения на землю.  3. Стимулирование инвестиционной деятельности в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан. |